《内蒙古镶黄旗地区2025年钻探工程服务》

机械岩芯钻探服务

竞争性谈判文件

采购单位：内蒙古地质工程有限责任公司

项目编号：DZGC-DK-2025-003

日期：2025年9月

目录

第一章  竞争性谈判邀请函	1

第二章  供应商须知	3

一、适用范围	3

二、报价文件的编写	3

三、合格的供应商	5

第三章  项目说明	7

第四章  公开报价、谈判、成交	11

一、报价文件的递交及公开报价仪式	11

二、谈判小组	12

三、谈判原则和评审办法	12

四、谈判纪律	14

五、成交通知书	14

六、授予合同	14

第五章  合同草案（以实际签订为准）	15

第六章  报价函（部分格式）	23

一、报价函	23

二、法定代表人授权委托书	24

三、报价一览表	25

四、商务及技术方案部分报价人自行设计	26

### 第一章  竞争性谈判邀请函

因内蒙古镶黄旗地区2025年钻探工程服务项目的生产需要，现对该项目的机械岩心钻探服务进行竞争性谈判采购，特邀合格供应商参加谈判。

一、项目名称：内蒙古镶黄旗地区2025年钻探工程服务

项目地点：内蒙古镶黄旗地区

二、技术要求：供应商须使用能够达到本次钻探工作目的机械设备；施工技术要求以项目设计书和《地质岩心钻探规程》（DZ/T0227-2018）为准，并提供完整、准确的施工技术原始资料。

三、供应商资格要求：

1.在中国境内注册具有本项目服务供应或施工能力的独立企业法人资格；

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.供应商必须为资信良好、能提供完善售后服务的公司企业；

6.参加采购活动前三年内，没有重大违法记录；

7.具有健全、有效的管理体制和质量保证体系；

8.具有类似项目实施经验，能够满足机械岩心钻探工所需要的技术、人员和机械设备并能够有能力组织人员进行安全生产。

四、谈判时间：2025年9月17日

五、竞争性谈判地点：呼和浩特市新城区新华大街87号奈伦国际A座10楼会议室

六、特殊要求：为防止恶意竞价，报名单位超过5家及大于等于5家会采用去掉最高价及最低价的评审方式。

七、联系方式：

采购人：内蒙古地质工程有限责任公司

地   址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街87号奈伦国际A座8-10层

联 系 人：栗健强

电   话：15847776508

- 八、公布及报名时间：2025年9月9日—2025年9月11日。

### 第二章  供应商须知

### 一、适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判文件中所叙述的项目。通过竞争性谈判方式择优选择成交供应商。

### 二、报价文件的编写

供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性谈判文件做出实质性响应。否则，其报价有可能被拒绝或被视为无效。

（一）报价文件的组成

供应商应按竞争性谈判文件的要求编写报价文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

报价文件由报价函部分、资格审查部分、商务部分、技术方案四部分组成。

1.报价函部分

(1)报价函

(2)法定代表人授权委托书

(3)报价一览表

2.资格审查部分

(1)有关证明供应商法律地位的原始文件副本（包括营业执照、资质证书等）；

(2)供应商要求提供的其他资格证明文件。

3.商务部分

(1)关于质量、工期、服务等方面的承诺及合理化建议；

(2)供应商在过去三年中完成的类似项目情况；

(3)供应商认为需要提供的其他表格及资料。

4.技术部分

(1)施工组织设计或施工方案

(2)人员配备及经验业绩

①项目经理简历表以及项目经理的同类项目业绩；

②拟投入本项目的主要管理人员情况；

③其他辅助说明资料、施工力量部署。

(3)有必要说明的其他内容。

（二）报价文件的编写方式

1.报价文件按以上顺序装订成册(必须胶装)，并在首页编制“报价文件目录”。

2.报价文件正本和副本用A4幅面的纸张打印，并提供电子文档一份，以供备份。

3.“报价一览表”用A4幅面，竖版。

（三）报价文件的递交

1.递交报价文件的地点和时间

地点：呼和浩特市新城区新华大街87号奈伦国际A座10楼会议室

截止时间：2025年9月15日（北京时间）

2.供应商代表必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点。如因竞争性谈判文件的修改推迟报价截止日期的，则按采购单位通知规定的时间递交。

3.采购单位收到报价文件后，供应商在签到处进行签到。

4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的报价文件概不接受。

5.对供应商提交的报价文件不予退还。

（四）报价要求

1.本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。

2.不接受可选择的报价方案和报价。任何有选择的或可调整的报价方案和报价将被视为非响应性报价而被拒绝。

3.本次项目为交钥匙工程。报价采用工程量清单计价形式，该报价的单价为综合单价。综合单价包括完成一个规定计量单位所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润并考虑合同明示和暗示的所有责任、义务和除不可抗力以外的一切风险因素。该综合单价不随政策调整而变化，并作为结算的依据，中标的综合单价除双方同意外，结算时不得调整。

### 三、合格的供应商

符合以下条件的供应商，为合格的供应商：

1.在中国境内注册具有本项目服务供应或施工能力的独立企业法人资格；

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.供应商必须为资信良好、能提供完善售后服务的公司企业；

6.参加采购活动前三年内，没有重大违法记录；

7.具有健全、有效的管理体制和质量保证体系；

8.具有类似项目实施经验，能够满足机械岩心钻探工作所需要的技术、人员和机械设备并能够有能力组织人员进行安全生产。

### 第三章  项目说明

钻探工程质量按照《地质岩心钻探规程》（DZ/T0227-2018）实施，绿色勘查质量以《绿色勘查指南》（T/CMAS0001-2018）为准；勘查区拟选用便捷式可拆卸模块化钻机，钻进方法采用大口径金刚石钻进，全部钻孔采用金刚石绳索取心钻施工，钻孔开孔直径110mm，终孔直径不小于75mm。质量标准按七项指标衡量，具体质量要求如下：

1、岩矿心采取率与整理：围岩岩心的分层平均采取率一般不得低于80%。矿体及其顶底板3～5m内的矿心、岩心平均采取率大于80%，厚大矿体内部矿心采取率低于80%的连续长度不能超过5m，否则应采取补救措施。取上来的岩矿心要及时洗净、装箱、准确丈量，凡长度大于l0cm的岩心及大于5cm的矿心均应统一编号，岩心箱注明孔号、箱号、岩心票填写齐全。

2、钻孔弯曲与测量间距：开孔25m处测量1次，钻孔直孔顶角和方位角每100m测量一次，允许顶角每100m弯曲2°，斜孔每50m测量一次，允许顶角每100m弯曲3°，见矿和终孔均需测定。见矿点（及厚度大于30m的矿体出矿点）应测量钻孔顶角和方位角。

3、简易水文观测：以清水为冲洗液的钻孔每班至少要测1～2次孔内水位，未下好井口套管的孔段和泥浆钻进的钻孔可以不测。每次观测应在提钻后、下钻前各测量一次，其间隔时间应大于5分钟。钻进时遇涌水、漏水、坍塌、掉块、溶洞等现象应及时准确记录其孔深和有关情况，终孔后测孔内稳定水位，时间不低于8小时。

4、孔深误差的测量与校正：除主矿体及终孔应进行孔深验证外，直孔每钻进100m，斜孔每钻进50m，矿体底板，处理事故各加测一次，要求用钢尺丈量。允许孔深误差千分之一。

5、原始班报表：要求在现场及时填写，记录准确、齐全、清洁、清楚。

6、封孔：要按封孔通知书和封孔设计书进行，采用全孔封孔，均用425#以上未过期水泥封闭，水灰比为0.5。封孔方法采用钻具下至封孔位置，然后用水泥浆泵送法封闭，要保证封孔质量，并取水泥浆样证实，钻孔结束后要埋永久性孔口标志，并保证其质量。

7、绿色勘查措施

（1）设备安装、搬运、运行中要防止油料、化学处理剂等泼洒及倾倒污染地面，废弃油料必须收集回收利用或专业处理。

（2）施工操作场地、材料物资堆放池、库房、岩心房、员工休息室等地面铺设防渗土工布隔离；油料存放地、垃圾池及厕所坑、槽等易发生渗漏污染的表层，必须采用防渗漏土工布铺垫进行防渗漏处理，预防渗漏污染。

（3）钻探工程推行机台标准化建设，重点加强泥浆、废水、废油料的污染处理和施工后现场的处理。泥浆及处理剂必须采用无毒、无害，可自然降解性能的环保材料。并加强循环的现场使用管理，做好施工中防渗、护壁及净化处理、机械冲洗、废水等严禁直接排入地表水体，必须经过必要的处理后方可外排，预防使用中造成地面及地下水的污染。

（4）钻探工程施工时，尽可能不开挖泥浆坑、泥浆槽、蓄水池等对环境破坏较大的施工设施，采用有机塑料桶等大型容器代替施工泥浆坑、蓄水池；采用封闭式铁槽进行泥浆循环。钻探施工完毕后，将废泥浆、废水、废渣、废油料等集中固化后拉运至指定垃圾处理站统一处理。

（5）施工现场的设备设施及物资材料必须规范存放管理，场地设置池及废料堆放区，严禁乱丢乱放垃圾和废物废料。施工废料、生活垃圾等固体废物必须分类管理、施工结束后，现场产生的各类垃圾应分类处理，可降解生活垃圾应挖坑掩埋，不可降解的垃圾必须带回附近城镇垃圾站处理，保持现场干净整洁。

（6）施工现场严禁燃烧秸秆、衣物等产生烟尘、废弃污染的农作物及其它物品。施工现场生活用燃煤尽量采用低含硫的优质无烟煤，使用的炉具必须安放排烟管。钻探施工过程中，必须在工作现场设置环境保护措施制度牌。

安全工作必须引起项目组全体人员的高度重视，为确保项目的顺利实施，遵守有关安全生产制度，建立安全生产管理体系。

1、认真贯彻国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范，严格落实项目安全生产规章制度和操作规程。

2、必须具备法律法规、标准规范规定的安全生产经营条件，具备相应的资质，并对其所提供的证明材料的真实性负责。

3、应对其所在现场的各种行为完全负责，工作人员不得违章作业、冒险作业、疲劳作业等，有权拒绝强令冒险作业；

4、遵守各项安全生产管理规章制度，接受监督管理。对事故调查取证工作负有积极配合的义务，不得伪造、故意破坏事故现场或阻碍、干涉事故调查工作。

5、严禁使用童工，对未成年工、女工的使用必须符合国家有关规定，工作中要尊重少数民族风俗习惯，搞好民族团结。

6、教育和督促其从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

7、应对其从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业；特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并向甲方提交从业人员名单和有效的特种作业操作资格证书。

8、保证本项目必要的安全生产投入，为从业人员配备齐全合格有效的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确穿戴、使用。

9、应为本方项目人员办理工伤保险和人身意外伤害保险。

10、应当对从事有职业危害作业的从业人员进行健康检查，健康检查费用、患职业病从业人员自行妥善处理。

11、负责本方施工和生活区域的防火、防盗、人身安全等工作，发生人员变动要及时告知。

12、不得将施工工程和服务工作进行转包、分包，因转包、分包导致的一切后果自行承担；

### 第四章  公开报价、谈判、成交

### 一、报价文件的递交及公开报价仪式

1.报价文件递交地点：呼和浩特市新城区新华大街87号奈伦国际A座10楼会议室

报价文件递交时间：2025年9月15日（北京时间）

2.公开报价时间：2025年9月15日上午9:30（北京时间）

3.采购领导小组办公室组织报价文件的递交，供应商法定代表人或其授权代表签字确认。

4.对供应商的报价资格进行审验：

（1）法定代表人授权委托书的原件（必须要有法定代表人的签字或印章）；

（2）受托人身份证原件及复印件一份；

（3）营业执照副本、资质证书等原件及复印件加盖公章。

以上证书、证件按规定提供，否则视为供应商自动放弃报价资格。

5.对各供应商提交的报价文件密封情况按签到顺序进行检查，并当场宣布检查结果。

6.唱价：工作人员当众按供应商的签到顺序开启报价一览表，唱价员宣读供应商名称、基础报价等主要内容，供应商法定代表人或其授权代表签字确认。

### 二、谈判小组

采购领导小组将根据本项目的特点依法组建谈判小组，其成员由有关方面的专家3人以上的单数组成，其中工程技术、经济方面的专家不得少于谈判小组成员总数的三分之二，谈判小组负责审阅报价文件，与各供应商进行商务、技术谈判，推荐成交供应商候选人或经采购人授权确定出成交供应商。

### 三、谈判原则和评审办法

（一）谈判原则

“公平、公正、择优、效益”为本次竞争性谈判的基本原则，谈判小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在谈判过程中恪守以下原则：

1.统一性原则：谈判小组将按照统一的谈判原则和谈判方法，用同一标准进行评审。

2.独立性原则：谈判工作在谈判小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。谈判小组成员对出具的谈判意见承担个人责任。

3.物有所值原则：通过第一轮的公开报价，激发供应商展开竞争，进一步优化方案，并使报价符合预期目标。

4.保密性原则：采购领导小组将采取必要的措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。

5. 合理低价原则：谈判小组综合评定各供应商提交的报价文件，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。

（二）评审办法

本次评标采用最低评标价法，谈判小组综合评定各供应商提交的报价文件，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。

1.初步评审

谈判小组对供应商进行资格审查。资格审查指依据法律、法规和竞争性谈判文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，如果供应商出现没有按照要求提交全部资格证明文件或资格证明无效。

2.谈判

谈判小组将与通过资格审查的供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。竞争性谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（1）供应商在谈判小组规定的时间内按要求再次以书面形式报价，并由法定代表人或授权代理人签字确认。

（2）最终报价后，重大偏离不允许被修正，但谈判小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性谈判文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（3）如出现供应商达不到法定数量，供应商最终报价均超出采购预算，谈判小组有权否决所有报价，采购人另行采购。

3．确定成交供应商

以供应商最后一轮谈判的报价及承诺作为谈判小组确定成交供应商的依据。谈判小组综合评定各供应商提交的报价文件，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。

### 四、谈判纪律

1．谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

2．谈判小组成员在谈判期间不得与供应商进行私下接触，不得私自离开谈判现场，如确需离开现场须在监督下进行，并按时返回。

3．在谈判过程中，供应商不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判及结果的任何行为，否则取消其谈判资格。

4．在谈判过程中，供应商对报价文件的内容在符合竞争性谈判文件的前提下可进行修改，但最终报价必须以书面形式确认。

### 五、成交通知书

确定成交结果后，在谈判有效期内，采购领导小组办公室向成交供应商签发《成交通知书》。对未成交者，采购人不对未成交原因做出解释，同时亦不退还报价文件。

### 六、授予合同

《成交通知书》发出后15日内，采购人与成交供应商签订合同。

### 第五章  合同草案（以实际签订为准）

合同编号:DZGC-    -DKGS-    号

地质勘查项目岩心钻探施工工程

合  同  书

| 委托方（甲方）： | 内蒙古地质工程有限责任公司 |
| --- | --- |
| 受托方（乙方）： |  |

年  月  日

地质勘查项目岩心钻探施工工程合同

甲  方：内蒙古地质工程有限责任公司

乙  方：

为完成《内蒙古镶黄旗地区2025年钻探工程服务》地质勘查岩心钻探项目，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定以及地质勘查行业有关标准、规范，经双方共同协商，就乙方承担甲方该项目岩心钻探施工工程一事，签定合同如下：

第一条  钻探施工工程内容

1.1  工程名称：《内蒙古镶黄旗地区2025年钻探工程服务》地质勘查岩心钻探工程。

1.2  施工位置：以《钻孔安装通知书》为准。

1.3  工程量：根据项目设计和施工进度，以甲方项目部安排为准。

第二条  价格

2.1 定价原则 ：根据该地区地层情况、钻探难易程度、钻孔深度、工作量多少等综合因素，核定钻探单价(含税价格)。

2.2单价：根据实际钻孔深度，按钻探延米计价，单价见下表：

第三条  工期

以单孔计工期。工期确定由甲方项目部根据项目技术要求、孔深及钻孔性质，在合理范围内确定单孔施工工期。如遇不可抗力，再行协商。

第四条  甲方的权利和义务

4.1  负责与地方协调关系，为施工提供外部保障。

4.2  负责现场地质编录、采样等技术工作。

4.3  根据现场实际情况，向乙方提供必要的技术资料（如有关地质资料等）。

4.4  提供统一的标识、记录表格或其样式。

4.5  进行必要的钻探技术、质量管理。

4.6  在全部钻探施工过程中按照约定的技术、质量标准监督乙方的有关行为，有权纠正和惩罚乙方违犯技术、质量约定的行为。

4.7  对乙方延误工期的行为进行处罚。总工期每延期一天处罚金500元。

4.8  如乙方不能开具工程费用的发票时，甲方代扣代缴税款。

第五条  乙方的权利和义务

5.1  乙方必须具有地质勘查钻探施工资格。

5.2  不得转包施工任务，否则承担由此引起的一切后果，包括被甲方不予结算、报废以往工作量、罚款、清退出场等。

5.3  按照约定的技术、质量标准承担钻探施工的技术、质量责任。

5.3.1  提供完整、准确的施工技术原始资料。

5.3.2  按照甲方的要求进行标识、记录。

5.3.3  及时与甲方有关技术人员进行技术协商，明确技术要求。

5.4  自行承担在全部施工过程中所有安全事故的责任（包括人身责任事故和机械事故责任）。

5.4.1  必须按国家有关规定做好安全教育和安全生产管理工作。

5.4.2  严格按照有关钻探施工的安全生产规程、规范施工，确保安全生产，杜绝安全事故的发生。

5.4.3  按照有关规定办理各种安全生产手续，包括草原、森林防火等，否则自行承担全部责任和经济损失。

5.4.4  自行解决所属人员的食宿行问题，负责所属人员的卫生保健、治安管理工作，负责施工所需水、电、机械设备、车辆及其安全。

5.4.5  拒绝甲方任何人员的不安全指令、要求。

5.5  接受甲方的技术监督、检查。

5.6  保证甲方确定单孔施工工期。

5.7  乙方有权拒绝甲方任何人员的不合理要求，并及时向甲方负责人通报。

5.8  有权及时要求甲方按约定结算工程款。

第六条  施工程序

6.1  《钻探施工合同》签订后，乙方应按照工期要求，开始进场并进行施工前的准备工作，准备就绪后及时通知甲方项目部负责人。

6.2  乙方施工前的准备工作就绪后，甲方应根据设计，向乙方下达《钻孔安装通知书》。乙方根据《钻孔安装通知书》安装钻探设备。设备安装就绪后应及时通知甲方。

6.3  乙方设备安装就绪后，甲方及时进行孔位、立轴垂直度核实、校正及其必要的检查（包括安全生产检查），满足施工条件时向乙方下达《钻孔施工通知书》。乙方在接到《钻孔施工通知书》后方可开始施工（开钻）。

6.4  钻进中双方应密切配合，以达到地质目的为最终目的。

6.5  终止钻进或者加深钻孔。

6.5.1  钻孔施工达到设计深度且达到地质目的时，甲方向乙方下达《钻孔终孔通知书》，接到《钻孔终孔通知书》后停止施工并做测井（如有）前的准备工作。

6.5.2  钻孔施工未达到设计孔深而达到地质目的时，甲方向乙方下达《任务变更通知书》和《钻孔终孔通知书》，接到《钻孔终孔通知书》后停止施工并做测井前的准备工作。

6.5.3  钻孔施工达到设计深度而未达地质目的时，甲方向乙方下达《任务变更通知书》，按《任务变更通知书》的要求应继续施工。

6.6  钻孔终孔前应进行现场初步验收。初步验收不合格时，甲方向乙方下达《钻孔质量通知书》或《钻孔补斜通知书》，乙方根据存在的问题采取相应的补救措施；初步验收合格时，甲方向乙方下达《钻孔封孔通知书》。现场初步验收合格后2日内，向甲方提交该孔钻探施工的原始资料（班报表等）。

6.7  乙方应按《钻孔封孔通知书》，在甲方相关人员到位的情况下进行封孔并埋设水泥标识；甲方进行验收。

6.8  封孔验收合格后，乙方可拆卸钻塔，进行现场清理，回填泥浆坑掩埋废弃物，平整场地（如有恢复植被等要求的，应予恢复），然后方可撤场。

第七条  技术标准及质量要求

7.1  岩矿心采取率与岩矿心整理

7.1.1  要求取心的岩层，全孔平均采取率不低于80%。凡由孔内原因（掉块、孔内残留、缩径等）造成岩矿心采取率不能满足设计要求的钻孔，为报废孔或报废孔段。

7.1.2  矿化带、重要标志层以及矿层与顶板交界处以上和矿层与底板交界处以下各5m范围内的岩层，平均采取率不得低于80%。

7.1.3  某些情况下，岩层、矿层的平均采取率需要高于或低于上述规定以及某些孔段的岩层需要分层计算采取率时，按需要和可能的原则，可在设计中提出具体指标。

7.1.4  岩（矿）心采取率按下列公示计算：

岩（矿）心采取率=（各回次岩（矿）心长度的累计数/各回次取岩（矿）心进尺长度的累计数）×100%

7.1.5  由机台负责将岩心清洗干净，自上而下按次序装箱，在岩心上用用红油漆或油浸笔写明回次数、总块数和块号（松软、破碎粉状及易溶的岩矿心应装入布袋或塑料袋中），用铅笔填写岩心牌，放好岩心隔板，并妥善保管。

7.2  钻孔弯曲度与测量间距

7.2.1  钻孔施工过程中每钻进100m和见矿层底板均应进行一次孔斜测量（包括天顶角和方位角），开孔后50m处加测一次钻孔天顶角和方位角。直孔允许顶角差2°/100m，斜孔允许顶角差3°/100m。

7.2.2  一般钻孔不同孔深的各测点实测顶角与开孔设计顶角之差不得超过下表范围：

| 测定孔深 | （米） | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许顶角差（度） | 直孔 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|  | 斜孔 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |

注：孔深大于600米的钻孔，其弯曲度允许顶角差，可根据地质目的要求与钻探施工状况具体商定。

7.2.3  定向钻孔不同孔深各测点的实测顶角与该点设计顶角之差的范围，可根据具体情况由地质与探矿部门共同确定。

7.2.4  某些易斜地层中，虽经采取多种防、纠斜措施，钻孔弯曲度仍达不到上述规定时，可根据需要与可能的原则，由探矿与地质部门协商，另行确定指标或施工定向钻孔。

7.2.5  关于测量间距。应依据地质设计或实测钻孔顶角小于或等于5°时，每钻进一百米测一次顶角和方位角，大于5°时，每钻进五十米测一次顶角和方位角。定向钻孔和在易斜地层中钻进的钻孔，根据施工需要，应适当缩短测量间距。

7.3  简易水文地质观测

7.3.1  每班至少观测水位1-2次，每观测回次中，提钻后、下钻前各测量一次水位，间隔时间应＞5分钟。钻进过程中遇到漏水、涌砂、掉块坍塌、缩径、溶洞及钻具掉落等异常现象时，应及时记录其深度。

7.3.2  在以清水为冲洗液的钻孔中，每班至少观测水位1～2回次。每观测回次中，提钻后、下钻前各观测一次水位，间隔时间应大于5分钟。以泥浆为冲洗液的钻孔中，视具体情况决定是否进行水位观测。

7.3.3  在地下水自流钻孔中，可根据水文地质的要求接高孔口管或安装水压表测量水头高度和涌水量。

7.3.4  孔内发现热水，应测量孔口水温及井温。

7.4  孔深误差的测量与校正

7.4.1  丈量钻具：每钻进100m均应进行一次钻具丈量并记录于班报表中。孔深误差＜1‰时，不修正报表，孔深误差＞1‰时，应按测量孔深修正报表。

7.4.2  在下列部位必须校正孔深:①每钻进100米、进出矿层时（矿层厚度小于5米时，只测一次）；②经地质编录人员确认的重要构造位置；③下套管前和终孔后。

7.4.3  孔深误差率按下列公式计算：

孔深误差率=(校正前的孔深/ 校正后的孔深－1)×1000‰

7.5  原始班报表

原始班报表应由各班次指定专人在现场用钢笔及时填写，要求即时、真实、齐全、准确、整洁。钻孔弯曲度测量、钻具丈量及简易水文观测结果均应记录于测定当日当班的班报表中。

7.6  封孔

7.6.1  终孔乙方根据甲方提出的实际钻孔柱状示意图和封孔要求编写封孔设计，经甲方项目技术负责批准后执行。

7.6.2  不同地质条件下的封孔要求:①见矿层位及见含水层、含水构造的钻孔均需在矿层及含水层顶、底板上下各五米范围内，用42.5号以上的普通硅酸盐水泥或抗硫酸盐水泥封闭；②矿层不厚或矿层与矿层、矿层与含水层较近时，可一并封闭；③需要进行地下水动态观测或对农田灌溉有利的钻孔，可暂不封闭。但对矿床充水有严重影响的钻孔，必须封闭；④孔壁严重坍塌或孔内有遗留物堵塞，无法处理时，可以只封上述部位以上的孔段，但应在班报表中予以明确记录。

7.6.3  封孔后必须在孔口中心处埋设水泥标志桩（用水泥固定）。机长将《钻孔封孔设计和封孔记录表》送交甲方。

7.6.4  根据工作阶段和工作量的多少，经甲方确定，选择一定量钻孔进行透孔，对封孔质量进行检查。

第八条  验收及结算办法

8.1  实行逐孔验收的方法。乙方在各孔终孔后即按照甲方的规定申报终孔验收。乙方获准并封孔后在2个工作日内向甲方提交全部资料。双方根据约定的标准进行验收，确定单个钻孔的工程质量。

8.2  本年度钻探施工结束验收合格后，凭工区开具的钻探结算单进行结算。本年度钻探工作结束一个月内支付完成工程价款的90%，剩余的10%作为质量、安全保证金，在施工结束设备撤场后，无人身事故及法律纠纷的情况下，满一年后支付。乙方在结算时，需向甲方提供合法有效的增值税专用发票。

8.3  不能按工期完工而影响项目整体施工进度时，甲方有权责令乙方停止施工并撤离本工区，已经施工的工程量报废。

8.4  弄虚作假、编报假资料，一经发现则停止施工并撤离本工区，已经施工的工程量报废。

8.5  严重违反国家法律、法规及不服从甲方的工作安排或不按现行规范、规程施工，甲方有权责令乙方停止施工并撤离本工区，已经施工的工程量报废。

第九条  其它

9.1  本合同自双方单位法定代表人或其委托代理人签字盖章后生效，在乙方完成了约定的工作内容并经验收合格，甲方支付完毕工作费用后，该合同自动终止。

9.2 本合同未尽事宜，甲乙双方应本着实事求是、合情合理、互谅互让的原则另行协议，书面确认，作为本合同的补充，并与本合同具有同等的法律效力。

9.3  签订本合同的同时必须签订《安全生产合同》

9.4 本合同一式四份，甲乙双方各执贰份，同具法律效力。

| 甲方：内蒙古地质工程有限责任公司(盖章) | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： （签字） | 法定代表人或委托代理人： （签字） |
| 联系人：栗健强 | 联系人： |
| 联系电话：15847776508 | 联系电话： |
| 单位地址：呼和浩特市新华东街87号奈伦际A座8-10楼 | 单位地址： |
| 开户银行：中国工商银行股份有限公司呼和浩特明珠支行 | 开户银行： |
| 账号：0602000609200194750 | 账号： |
| 邮编：010010 | 邮编： |
| 合同签订地点：呼和浩特市 | 合同签订时间： 年 月 日 |

### 第六章  报价函（部分格式）

### 一、报价函

内蒙古地质工程有限责任公司：

经研究，我方决定参加项目编号为___________________的采购项目的竞争性谈判活动并提交报价文件，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的报价文件，正本一份，副本一份。

2、如果我方的报价文件被接受，我方将履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，并按我方报价文件及其承诺按期、保质、保量提供服务。

3、我方理解贵机构有选择成交供应商的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方愿意遵守贵机构有关谈判会议的各项规定。

供应商代表姓名、职务：

供应商单位全称（公章）

法定代表人或其授权代理人签字：

地    址：

邮政编码：

电    话：

年   月   日

### 二、法定代表人授权委托书

_____________________（供应商名称）法定代表人授权我单位_________（职务或职称）__________（姓名）为我单位本次谈判授权代理人，全权办理此次竞争性谈判采购项目__________________（项目编号：________________）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

授权单位（公章）：

法定代表人（签字）：

年    月     日

### 三、报价一览表

项目编号：

项目名称：

供应商名称--（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字：

单位：元

| 谈判前 基础报价 | 大写： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |
| 承诺工期 |  |  |  |
| 质 保 期 |  |  |  |
| 项目经理 （建造师） |  | 级别及编号 |  |
| 对竞争性谈判文件及合同条款的认同程度 |  |  |  |
| 法定代表人或其授权代表现场签字确认 |  |  |  |
| 此报价一览表内容尽量充实,但不要加附页，一式三份，单独密封（与报价文件同时递交）。 |  |  |  |

年   月  日

### 四、商务及技术方案部分报价人自行设计